（別紙様式１－１）

様式３－１

様式３－２

様式３－３

［受注者からの請求］

令和○○年○○月○○日

○○建設事務所長　様

受注者　○○建設(株)

代表者名

インフレスライド条項に基づく請負代金額（委託料）の変更について（請求）

令和○○年○○月○○日付けで契約締結した《工事名または業務名》（○）○○○○線　○○市○○については、賃金等の変動により、契約書第○条第６項の規定に基づき請負代金額（委託料）の変更を請求します。

記

１．請負代金額（委託料）　　別表１の見積単価による

２．工　　　期　　令和○○年○○月○○日から

令和○○年○○月○○日まで

３．希望基準日　　令和○○年○○月○○日

４．スライド額（単価差）概算額　　別表１のスライド額（単価差）による

※今回の請求は、あくまで概算単価であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

（別　表 １ ）

《工事名または業務名》に係るスライド額（単価差）

（消費税抜き）

| 工 種 | 規格・仕様等 | 単位 | 契約単価 (Ｐ１) | 契約単価Ｐ１ の1/100 (d=Ｐ１*1/100) | スライド後のＰ１に相当する単価 (Ｐ２) | スライド額 （単価差） (P２-P１－d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（別紙様式１－２）

［発注者からの請求］

令和○○年○○月○○日

受注者

様

○○建設事務所長

インフレスライド条項に基づく請負代金額（委託料）の変更について（請求）

令和○○年○○月○○日付けで契約締結した《工事名または業務名》（○）○○○○線　○○市○○については、賃金等の変動により、契約書第○条第６項の規定に基づき請負代金額（委託料）の変更を請求します。

記

１．請負代金額（委託料）　　別表１の見積単価による

２．工　　　期　　令和○○年○○月○○日から

令和○○年○○月○○日まで

３．希望基準日　　令和○○年○○月○○日

４．スライド額（単価差）概算額　　別表１のスライド額（単価差）による

※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

（別紙様式２）

令和○○年○○月○○日

受注者

様

○○建設事務所長

インフレスライド条項に基づく協議の開始の日について（通知）

令和○○年○○月○○日付け請求のあった標記について、契約書第○条第８項の規定に基づき、スライド額（単価差）協議開始日を通知します。

記

１．工事(業務)名　　　　○○○○○○

（○）○○○○線

○○市　○○

２．スライド額（単価差）協議開始日　　　　令和○○年○○月○○日

（※スライド額協議開始日は、受注者の意見を聴いて、請求日から７日以内に設定する）

（別紙様式３－１）

令和○○年○○月○○日

受注者

様

○○建設事務所長

インフレスライド条項に基づく請負代金額（委託料）の変更について（協議）

令和○○年○○月○○日付け請求のあった契約書第○条第６項に基づく請負代金額（委託料）の変更について、同条第７項の規定に基づき下記のとおり協議します。

なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ返送願います。

記

１．工事(業務)名　　　　　○○○○○工事

（○）○○○○線

○○市　○○

２．スライド変更金額　　　　　別表１のスライド額（単価差）による

なお、取引に係わる消費税及び地方消費税の額は精算時に決定します。

基　準　日　　　　　　　　　　　令和○○年○○月○○日

３．そ　　の　　他　　　　　　スライド額の確定は精算時に行います。

但し、精算によりスライド額が対象工事費の1％を超えないときは、スライド適用が認められなくなります。

（別　添）

承　　諾　　書

工事(業務)名　　　○○○○○○

（○）○○○○線

○○市　○○

令和○○年○○月○○日付けで協議のありました上記工事（業務）の契約書第○条第７項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。

記

１．スライド変更金額（税抜き）　      別表１のスライド額（単価差）による

基　準　日　　　　　　　　　　　令和○○年○○月○○日

令和○○年○○月○○日

受注者

住所

氏名

○○建設事務所長　様

（別紙様式３－２）

令和○○年○○月○○日

受注者

様

○○建設事務所長

インフレスライド条項に基づく請負代金額（委託料）の変更について（協議）

令和○○年○○月○○日付け請求のあった契約書第○条第６項に基づく請負代金額（委託料）の変更について、同条第７項の規定に基づき、下記のとおり協議します。

記

１．工事(業務)名　　　　○○○○○○○

（○）○○○○線

○○市　○○

２．スライド変更適否　　　　スライドの適用が認められない

３．理　　　　　 由　　　　 スライド額が対象工事費の1％を超えないため